项目章程

* **项目名称**

二筒APP

* **项目经理**

纪朝萍

* **项目背景**

目前随着人们日益丰富的日常生活，人们再也不用为了吃穿而发愁，但是就是这样，产生了许多心理问题。

有时候负面情绪发泄出来，很有利于心理问题的预防。

就在你为某些事情而烦恼时，是否需要一个志同道合的朋友聊一聊，也许，你多年的烦恼就彻底消失了。

* **项目目标**

为用户提供放松心情，解决烦恼的平台，减少心理疾病的产生。

* **项目范围**
  + 商家支持：商户可以在上面发布广告；
  + 用户使用：用户可以发布作品，吸引眼球；
  + 公共功能：发布作品；
  + 管理员功能：用户审核、广告管理、推荐发布管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和用户进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字：王丽媛**