项目章程

**项目名称**

农作物种植销售

**项目经理**

李泽璐

**项目背景**

一到耕种的季节农民不知道该种植什么样的农作物来达到最大的利润，有的地区尤其是偏远的地区经常产生物品滞销的现象，好多商家没有更好的或者更便宜的进货源

**项目目标**

为广大农民朋友提供便利的电子商务平台，为商家提供更加实惠的资源

**项目范围**

农民支持：入住、管理作物、查看今年推荐的作物

商家采购：作物查询及浏览、联系、下单

公共功能：广告

管理员功能：农民审核、商家审核，广告管理、推荐作物管理、分析数据

**进度**

2019.3月：组建核心团队和和合作模式、确定产品定位和第一版产品

范围

2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．7—9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

**交付成果**

* + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；

**签字**